Объявление об осуществлении закупок

услуг «Обустройство 1 туристской тропы Аулиетау»

*способом запроса ценовых предложений*

г. Астана «13» сентября 2024 года

 **Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» (далее – Объединение), в соответствии с «Правилами приобретения товаров, работ и услуг»** **(далее - Правила),** **утвержденными решением Правления Объединения (протокол №16 от 04.04.2022 года), объявляет о проведении закупок** **способом запроса ценовых предложений на общую сумму** 6 608 737,65 (шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот тридцать семь)тенге 65 тиын **на оказание услуг:**

 **-** «Обустройство 1 туристской тропы Аулиетау»

 **Наименование, краткая характеристика, а также требуемый объем, место, сроки и условия оказания услуг приведены в Приложении №1 к настоящему объявлению (техническое задание), проект договора для ознакомления приведен в Приложении №4 к настоящему объявлению.**

 **Всем заинтересованным потенциальным поставщикам необходимо представить «Ценовое предложение» по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему объявлению** **и дополнительные документы, согласно требованиям технического задания (на бумажном носителе, заверенном подписью первого руководителя и печатью поставщика) - в срок до 18.00 часов по местному времени г.Астана «19» сентября 2024 года по адресу: г.Астана, район Сарыарка, проспект Абая, дом 22.**

 **Конверт с ценовым предложением, представленный после истечения окончательного срока их представления, возвращается и не подлежит регистрации.**

 **Процедура вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоится** «20» сентября 2024 года **в 10.00 часов.**

 **По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по телефону:**

 **8-7172-999-336 (внутренний 1051)**

 ***Приложение №1***

 ***к Объявлению о закупке услуг***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 Данная работа будет реализовываться в рамках связанного гранта «Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействий в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау», во втором компоненте которого предусмотрены работы, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау и прилегающих территорий, продвижение туристических объектов уникального региона.

Цель данной услуги — это обустройство 1 туристской тропы Аулиетау в ГНПП «Улытау» для развития активного туризма и создание условий массового отдыха.

Основное назначение объекта – информирование туристов по направлениям туристических маршрутов, а также место временной передышки или отдыха на туристических маршрутах в Алиетау.

1. **Наименование услуги:** Обустройство 1 туристской тропы Аулиетау.
2. **Заказчик:** Республиканское общественное объединение «QazaqGeography»
3. **Место оказания услуг:** территория ГНПП «Улытау» Улытауского района, области Улытау.
4. **Срок оказания услуг:** Сентябрь – 20 Ноября 2024 г.
5. **Объем и содержание работ**:
	1. Первый этап:
		1. Выезд на территорию для исследования места установки и окружающего ландшафта. Определение и согласование с заказчиком идентичности территории и воплощение его в дизайн-код для ГНПП Улытау, (в основе подхода лежит поиск ключевой идеи бренда, его метафоры, на основе которых формируется визуальная идентичность и выстраиваются коммуникации бренда).

Срок исполнения: в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.

* + 1. По утвержденному дизайну подрядчик согласовывает с заказчиком материал обустройства туристской тропы Аулиетау с кратким описанием размеров, форм и материалов из чего должны быть изготовлены: информационный стенд, беседка, урна, мусорный контейнер, лавочка с навесом.

Срок исполнения: в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.

* 1. Второй этап:
		1. На территории Государственного национального природного парка «Улытау» должны быть возведены следующие дизайнерские объекты:
* Информационная стойка/стенд - 2 шт.;
* Место для отдыха/беседка – 2 шт.;
* Уличная урна – 7 шт.;
* Мусорный контейнер – 2 шт.;
* Лавочка – 3 шт.;
* Указатели к объекту – 3 шт.

 Беседка — это легкое сооружение, предназначенное для тихого спокойного и кратковременного отдыха без акцента на какое-либо занятие. Как правило представляет собой стол, места для сиденья и навес. При размещении беседок следует учитывать особенности рельефа, ландшафтную композицию, наличие открытых пространств, размещение других архитектурных объектов. Размер 5м\*5м, высота 2,5 м.

Урна для сбора не сортируемого мусора состоит, как правило, из одной емкости большого объема (от 25 до 100 литров) конструкция урны должна быть закрытой, со специальной крышкой или навесом от попадания внутрь осадков и проникновения животных. Длина 450 см, высота 750 см.

Металлические мусорные баки с крышкой — контейнеры объёмом от 0.75 м³. Используются для сбора небольшого кол-ва отходов, в мусор сборных камерах. (должна быть возведена специальная зона для мусорного бака)

Уютная лавочка– место, где можно спокойно отдохнуть в маршруте. Длина 2 м, высота 50 см.

Указатели к объекту - важная и неотъемлемая часть парках, именно она позволяет с легкостью сориентироваться в пространстве, найти нужный объект, и попросту не заблудиться. Для этого используются указатели. Это столбы, в качестве которых обычно берут световую опору, с табличками с краткими сведениями о местонахождении того или иного объекта, достопримечательности и т.д. Указатели должны быть единичным внешним видом с окружающими средами ГНПП Улытау.

* 1. Третий этап: (монтаж)

Все этапы (до, процесс и после) должны быть отсняты на фотографии, какие-то моменты на видео, которые возможно использовать для информационных материалов (соц.сети, статьи и прочее).

До начала работ подрядчик должен на месте ознакомиться с условиями производства работ на возводимой (строительной) площадке.

* 1. Четвертый этап:

Передача объектов обустройства туристского тропы Аулиетау на баланс ГНПП «Улытау» согласно установленным законодательном порядке. Исполнитель должен предоставить правила и порядок поддержания обустроенной туристской тропы Аулиетау для ГНПП Улытау.

1. **Вид строительства:** Новое строительство
2. **Требования и основные параметры**
	1. **Требования к дизайну и архитектурному подходу**:
		1. Дизайн должен отражать контекст и айдентику ГНПП Улытау и местной среды (контекстный дизайн).
		2. Сооружения должны гармонировать с ресурсами парка, совместимы с природными процессами, эстетичны, функциональны, энергоэффективны и водоэффективны, экономичны, универсальны по дизайну и максимально удобны для всех слоев населения.
		3. Сооружения должны соответствовать возможностям персонала паркового подразделения и местному рынку вспомогательных услуг, для поддержания и обслуживания объектов.
		4. Дизайн должен учесть необходимость размещения на основных объектах обустройства (информационный стенд) логотипов и информации о ключевых партнерах: Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, ПРООН в Казахстане, РОО «QazaqGeography».
	2. **Требования к размещению:**
		1. Объекты должны размещаться таким образом чтобы не мешать посетителям парка наслаждаться видом, получать удовольствие и ценить ресурсы парка.
		2. Пространство вокруг туристских маршрутов должно быть достаточно свободным, чтобы знаки и информационные элементы были видны издалека и сигнализировали таким образом посетителям о приближении к границам ООПТ. При расположении знаков относительно уровня земли необходимо учитывать высоту снегового покрова рассматриваемой климатической зоны.
		3. Объекты должны быть компактными и образовывать (островной) объект или композицию из нескольких объектов. Объекты должны быть эстетически привлекательны, отражать уникальную айдентику ГНПП Улытау и сохранять смысловую нагрузку парка.
	3. **Требования к материалам и качеству:**
		1. Объекты предназначены для постоянного (круглогодичного) нахождения на открытом воздухе. Они должны быть изготовлены из долговечных материалов, сохраняющих свои эстетические и функциональные качества в течении долгого времени, устойчивых к климатическим условиям и коррозийно-нейтральных, не требующих значительных обслуживающих мероприятий и затрат на них. Предпочтение в выборе материалов конструкции должны быть максимально природными (камень, дерево, металл, стекло) с минимальным использованием пластика. Допускается использование легкозаменяемых деталей или фрагментов. Качество и параметры всех материалов: металла, краски, дерева и т.д. необходимо обосновать и согласовать с заказчиком.
		2. Все строения должны иметь хорошую ветровую устойчивость, снегоустойчивость, вандалоустойчивость (устойчивость к слому), отвечать требованиям безопасности.
3. **Квалификационные требования, предъявляемые к Подрядчику:**
	1. Подрядчик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц: свидетельство о гос. регистрации, устав, приказ на первого руководителя), гражданской дееспособностью (для физических лиц: удостоверение личности, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя);
	2. Подрядчик должен являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (для юридических лиц);
	3. Подрядчик не должен подлежать процедуре банкротства либо ликвидации (для юридических лиц);
	4. Подрядчик должен предоставить материалы по предыдущему релевантному опыту работы, а также располагать документально оформленными отзывами заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных Подрядчиком работ в интересах конкретных заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих заказчиков достигнутыми результатами.
	5. Подрядчик должен иметь все разрешения и лицензии на вышеуказанные виды работ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
	6. Подрядчик обеспечивает обязательное страхование от несчастных случаев своих работников, а также обязательного страхования ответственности перевозчика перед третьими лиц.
4. **Требования к отчетности:**
	1. Отчеты должны быть предоставлены в 3 (три этапа). После завершения первого этапа подрядчик показывает определенные территории с ГНПП «Улытау» по обустройству, а также расчет необходимых материалов и элементов. Отчет о проделанной работе необходимо предоставить не позднее 7 рабочих дней после завершения этапа на бумажном и электронном носителе.
	2. В случае получения комментариев к предоставленной версии отчета, Подрядчик должен доработать его и представить исправленную версию отчета.
	3. После завершения второго этапа подрядчик показывает (фото и видео фиксация) и предоставляет отчет о проделанной работе, процесс изготовления и поставки изделий на объект не позднее 7 рабочих дней после завершения этапа на бумажном и электронном носителе.
	4. После завершения третьего этапа подрядчик предоставляет отчет о проделанной работе, процесс изготовления и поставки изделий на объект не позднее 7 рабочих дней после завершения этапа на бумажном и электронном носителе.
5. **Обязательства Подрядчик:**
	1. Подрядчик обеспечивает своевременное исполнение строительных работ (в отдельных случаях досрочное исполнение) в соответствии с настоящим техническим заданием.
	2. Подрядчик несет ответственность за качество изготовленных и поставляемых материалов в рамках технического задания.
	3. Подрядчик работает под руководством представителя Заказчика.
6. **Гарантии:**
	1. Гарантия на малые архитектурные формы должна составлять не менее 2-лет с момента передачи объектов в эксплуатацию.

Примечание: при выполнении работ Исполнитель имеет право обращаться к Заказчику и его партнерам для получения информации, имеющей важность для полноценной реализации проекта (официальные документы и прочая информация, касающаяся ГНПП Улытау, координаты предложенной установки туристских маршрутов, информацию о парке и маршрутах для информационного стенда, правила поведения туристов и прочее).

**Важно:** В коммерческом предложении должны быть учтены затраты на изготовление, доставку и установку основных объектов входной группы.

***Приложение №2***

 ***к Объявлению о закупке услуг***

 ***№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.***

**Cтоимость услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма в тенге** |
| Обустройство 1-ой туристской тропы Аулиетау в ГНПП «Улытау» для развития активного туризма и создание условий массового отдыха | 6 608 737,65 |
| **Итого** | **6 608 737,65** |

**Заказчик: Исполнитель:**

***Приложение №3***

 ***к Объявлению о закупке услуг***

Ценовое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***потенциального поставщика***)

по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ способом запроса ценовых предложений

 ***(заполняется отдельно на каждые закупки)***

Наименование закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование потенциального поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИН/ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты потенциального поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара, работы, услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страна производителя (указывается при закупке товара) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Завод-изготовитель (наименование завода-изготовителя и его местонахождение) *(указывается при закупке товара)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование валюты ценового предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цена за единицу с учетом всех расходов и скидок, включая НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество (объем) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая цена (количество умножить на цену за единицу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в объявлении.

Подписант (подпись и печать)

*Расшифровка аббревиатур:*

*БИН – бизнес-идентификационный номер;*

*ИИН – индивидуальный идентификационный номер.*

 ***Приложение №4***

 ***к Объявлению о закупке услуг***

ДОГОВОР

возмездного оказания услуг

№ \_\_\_\_\_\_

г. Астана «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Республиканское общественное объединение «QazaqGeography»**,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, в соответствие с утвержденными решением Правления Заказчика «Правилами приобретения товаров, работ и услуг»(протокол №16 от 04.04.2022 года) и итогов закупок способом запроса ценовых предложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
	1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, определенных Договором, оказать Заказчику услуги в соответствии с Техническим заданием, согласно Приложению № 1 к Договору (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Услуг при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
2. Права и обязанности Сторон
	1. Заказчик обязуется:
		1. своевременно принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить услуги;
		2. предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для своевременного и надлежащего оказания услуг по Договору, за исключением информации, являющейся банковской или коммерческой тайной и конфиденциальной информацией Заказчика;
		3. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Отчета об оказанных услугах, согласно Приложению №2 к настоящему Договору (далее – Отчет), и Акта выполненных работ (оказанных услуг) (далее – Акт), рассмотреть его и подписать либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ.
	2. Заказчик имеет право:
		1. получать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуг;
		2. требовать качественного и своевременного выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренные Договором;
		3. давать указания, распоряжения, рекомендации Исполнителю, обязательные для исполнения;
		4. контролировать оказание услуг;
		5. получать от Исполнителя письменные и устные объяснения, связанные с оказанием Услуг;
		6. осуществлять проверку результатов и своевременности оказания Исполнителем услуг по Договору;
		7. по согласованию с Исполнителем вносить изменения в техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора;
		8. в одностороннем порядке удерживать любые суммы из причитающихся Исполнителю денег по настоящему Договору за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств.
	3. Исполнитель обязуется:
		1. оказывать услуги надлежащим образом, качественно, в полном объеме, с соблюдением сроков в соответствии с Техническим заданием, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к услугам данного вида;
		2. оказать Услуги своими силами и средствами;
		3. за свой счет получать и сохранять в полной силе и действии все необходимые Исполнителю разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов на оказание Услуг по Договору;
		4. предоставлять Заказчику все необходимые документы, запрашиваемые Заказчиком, в том числе в процессе оказания услуг и после завершения исполнения Договора;
		5. соблюдать условия Договора, требования применимого законодательства Республики Казахстан, в том числе по технической безопасности и охране труда при оказании Услуг по Договору. В случае несоблюдения Исполнителем необходимых условий, требований, стандартов Заказчик вправе запретить или ограничить доступ Исполнителя к оказанию услуг до момента устранения причин, послуживших основанием для запрета, или объем Услуг может быть сведен только к тем Услугам, которые Заказчик сочтет возможными. При этом Исполнитель несет ответственность за своевременное оказание Услуг согласно срокам Договора, а также возмещение убытков и упущенную выгоду;
		6. обеспечить за свой счет обязательное страхование от несчастных случаев своих работников, а также обязательное страхование ответственности перевозчика перед третьими лиц.
		7. в случае привлечения субподрядчиков Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков (соисполнителей) не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору;
		8. не препятствовать своими действиями в процессе оказания Услуг работе Заказчика, а также его контрагентов;
		9. в случае наличия недостатков устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика на любом этапе оказания услуг;
		10. предоставлять Заказчику устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса от Заказчика;
		11. не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию и информацию Заказчика, за исключением предоставления информации субподрядчикам в пределах объема, оказываемых субподрядчиками услуг;
		12. никакими способами не разглашать (делать доступным любым третьим лицам) информацию, к которой он получил доступ при заключении Договора в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) календарных лет с даты истечения срока действия Договора;
		13. устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированных возражений Заказчика к Акту;
		14. воздерживаться от публикации без согласия Заказчика какими-либо способами в каких-либо средствах массовой информации какой-либо информации, косвенно или прямо относящейся к настоящему Договору;
		15. по завершении оказания Услуг по Договору, либо по запросу Заказчика вернуть все полученное от Заказчика, либо уполномоченных им лиц для исполнения Договора (информацию на бумажных и электронных носителях, документацию, чертежи и планы и пр.);
		16. по завершении Договора либо по запросу Заказчика возвратить Заказчику снаряжение, оборудование и иное имущество, если такое передавалось Исполнителю, в том состоянии, в котором он его получил;
		17. предоставить Заказчику все исключительные имущественные права на графические изображения, фото- и видеоматериалы, дизайны, эскизы, произведенные Исполнителем в период оказания услуг по Договору;
		18. предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора;
		19. нести полную ответственность перед Заказчиком, государственными контролирующими органами, иными заинтересованными лицами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения требований системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, правил дорожного движения, правил противопожарной безопасности, нахождения в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);
		20. в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности (действий или бездействия) Исполнителя, нести полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба;
		21. в случае наступления обстоятельств, препятствующих своевременному и/или надлежащему оказанию услуг по Договору, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.
	4. Исполнитель имеет право:
		1. получать в полном объеме информацию, необходимую для выполнения условий Договора;
		2. получать разъяснения Заказчика по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для оказания услуг.

2.4.3. получать своевременную оплату за оказанные Услуги;

2.4.4. в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении Заказчиком наступлении условий, предусмотренных Договором;

2.4.5. при досрочном расторжении договора со стороны Заказчика, требовать выплаты сумму за фактически проделанные услуги.

1. Стоимость Договора и порядок расчетов
	1. Стоимость услуг по Договору составляет **6 608 737,65 (шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот тридцать семь) тенге 65 тиын**. В случае сокращения бюджета у Заказчика, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке с выплатой Исполнителю за фактически оказанные услуги.
	2. Стоимость Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с надлежащим оказанием Исполнителем услуг по Договору, в том числе налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
	3. Общая сумма Договора (стоимость услуг) не подлежит индексации, не подвержена инфляции и не может изменяться в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора.
	4. Оплата услуг Заказчиком Исполнителю производится следующим образом:
		1. Авансовый платеж в размере **1 894 237,65** (**один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать семь тенге 65 тиын**) перечисляется на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами Договора.
		2. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней после согласования Отчета и подписания Акта.

1. Порядок выполненных работ и проверки качества Услуг
	1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Техническим заданием, согласно Приложению №1 к Договору.
	2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику Отчет и Акт – по 2 (два) экземпляра.
	3. Исполнитель предоставляет отчет на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, скрепленные печатью, а также на электронном носителе.
	4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения надлежащим образом, оформленного Отчета, Заказчик обязан либо принять Услуги, подписав Акт либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту (отказ).
	5. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменных мотивированных возражений к Акту.
	6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом с момента принятия Отчета и подписания Сторонами Акта.
	7. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Услуг, сроки оказания Услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию Исполнителя, своими силами или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан предоставлять необходимую информацию по запросу третьих лиц, уполномоченных Заказчиком. При этом, обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых Услуг, а также иных прав, предусмотренных настоящим Договором.
	8. По требованию Заказчика Исполнитель оказывает содействие Заказчику и/или его представителям в проведении любой проверки информации, связанной с исполнением Договора. Заказчик организует проверку таким образом, чтобы неудобства, причиненные Исполнителю, были минимальными.
	9. Исполнитель обязуется не позднее 2 дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе оказания Услуг, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество оказанных Услуг.
2. Ответственность Сторон
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
	2. За нарушение срока оказания услуг Заказчик имеет право выставить Исполнителю требование об уплате пени в размере 0,1 процента от стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.
	3. В случае несоответствия результатов услуги требованиям технической спецификации, указанной в Приложении № 1 к Договору или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 10 % от общей суммы Договора за каждый случай ненадлежащего исполнения. При этом Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с возмещением Исполнителем понесенного Заказчиком ущерба.
	4. В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных в разделе 9 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
	5. За неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона выплачивает другой стороне штраф и (или) неустойку в соответствие со ст.353 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а Исполнитель также возвращает Заказчику всю полученную по предоплате стоимость услуг (при наличии).
	6. Исполнитель обязан возместить причиненный Заказчику любой ущерб (вред), в том числе ущерб, связанный с утерей или порчей снаряжения, оборудования или иного имущества Заказчика, ущерб, причиненный в результате нарушения законодательства Республики Казахстан, пренебрежения или нарушения техники безопасности, условий Договора, в том числе обязан компенсировать любые штрафы, уплаченные Заказчиком вследствие такого правонарушения.
	7. Уплата штрафов и неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
	8. Заказчик вправе до оплаты пени и (или) штрафа удержать сумму пени и (или) штрафа из платежа, причитающегося Исполнителю по Договору.
	9. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

1. Гарантии Исполнителя
	1. Исполнитель гарантирует, что обладает квалификацией, опытом и ресурсами, необходимыми для оказания Услуг по настоящему Договору.
	2. Исполнитель гарантирует, что имеет все действующие разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на оказываемые Услуги и иные разрешительные документы, требуемые для оказания Услуг по Договору.
	3. Исполнитель гарантирует, что услуги, оказываемые Заказчику по настоящему Договору, будут полностью соответствовать законодательству Республики Казахстан, установленным требованиям и стандартам, условиям Договора.
	4. Исполнитель гарантирует, что в любые несоответствия, выявленные в ходе оказания Услуг, а также по результатам оказания Услуг, будут устраняться Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств и (или) будут возмещены Заказчику в течение периода действия Договора.
2. Право собственности
	1. Исключительные имущественные права на все объекты, произведения, графические, фото/видео, видеоролики, видеосюжеты, оригинал-макеты, эскизы и дизайны и иные материалы (результаты интеллектуальной деятельности), произведенные Исполнителем в рамках настоящего Договора, передаются Заказчику в полном объеме. Заказчик будет являться единственным обладателем исключительных имущественных прав на созданные в рамках настоящего Договора объекты интеллектуальной деятельности без каких-либо территориальных, временных или иных ограничений, и никакие имущественные права в отношении таких объектов не сохраняются за Исполнителем. Заказчик может отчуждать или иным образом распоряжаться такими объектами, в том числе без получения согласия Исполнителя и выплаты ему какого-либо вознаграждения.
	2. Любая публикация графических изображений, фотографий и видеоматериалов, сделанных, произведённых, выполненных во время и (или) в связи с участием Исполнителя в настоящем Договоре в средствах массовой информации и социальных сетях, печатных и иных изданиях, буклетах, брошюрах и других электронных и материальных носителях должна быть предварительно письменно согласована с Заказчиком, а также содержать изображение логотипа Заказчика.
3. Срок действия и расторжение Договора
	1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его заключения и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в части возмещения реального ущерба – до полного возмещения.
	2. Задержка с оказанием услуг со Стороны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора, в одностороннем порядке с выставлением требования выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуг.
	3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Исполнителю не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменное уведомление о невыполнении обязательств, в случаях:
		1. если Исполнитель не может оказать услуги в срок, предусмотренный Договором;
		2. в случае ненадлежащего оказания услуг по Договору и не устранения в согласованный Сторонами срок обнаруженных недостатков;
		3. если Исполнитель нарушил условия конфиденциальности;
		4. если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
		5. если в процессе оказания Услуг выяснится нецелесообразность дальнейшего оказания (получения) Услуг.
	4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, на любой стадии его исполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
	5. В случае, если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить потребность в Услугах, Заказчик оставляет за собой право:
		1. в любое время в период действия Договора в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем направления письменного уведомления Исполнителю за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, без выплаты каких-либо компенсаций в пользу Исполнителя. При этом датой расторжения будет считаться дата, указанная в уведомлении.
		2. уменьшить потребность в Услуге путем заключения дополнительного соглашения. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю за фактический объем оказанных Услуг.
4. Форс-мажорные обстоятельства
	1. Если по причине форс-мажорных обстоятельств одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства, изложенные в настоящем Договоре, то такая Сторона направляет другой Стороне незамедлительное письменное уведомление о такой причине и будет освобождена от выполнения обязательств на период продолжающегося существования такой причины или сроком на 30 (тридцать) календарных дней, в зависимости от того, какой из периодов является более коротким. Факты, содержащиеся в таком уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.
	2. Форс-мажорные обстоятельства означают любое стихийное бедствие, ураган, землетрясение, пожар или другие обстоятельства непреодолимой силы, массовые беспорядки, войны, террористические акты, официальные ограничения, налагаемые государственными органами.
	3. В случае если какое-либо из вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон настоящего Договора будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5. Заключительные положения
	1. Документация и информация, в том числе техническая, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением требований органов, имеющих право в установленном порядке требовать информацию по настоящему Договору.
	2. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
	3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
	4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
	5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.
	6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
6. Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Исполнитель: |